様式－１０

|  |  |
| --- | --- |
| 段階確認願 | 段階確認書 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　様　　共通仕様書第1－1－20に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。年　　　月　　　日　工事名　工事場所受注者　　　　　　　　　　　　　　　　印 | 　　受注者　　　　　　　　　　様　　下記のとおり、段階確認を実施しました。年　　　月　　　日 |
| 種別 | 細別 | 確認予定地 | 確認予定日 | 確認場所 | 確認日 | 確認者のサイン | 特記事項等 |
| 担当 | 係長 | 課長 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |

　《記入例》

|  |  |
| --- | --- |
| 段階確認願 | 段階確認書 |
| 　　飯　塚　市　長　　様　　共通仕様書第1－1－20に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告します。13　年　5　月　1　日　工事名　　　○○○　線　道路改築　工事　工事場所　　　○○　郡　○○町　大字○○地内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(会社印を押印する)　→受注者　　　　○○○　建設　株式会社　　印 | 　　　受注者　　　　　　　　　　様　　下記のとおり、段階確認を実施しました。年　　　月　　　日 |
| 種別 | 細別 | 確認予定地 | 確認予定日 | 確認場所 | 確認日 | 確認者のサイン | 特記事項等 |
| 担当 | 係長 | 課長 |
| 路床土処理工 | Fe石灰処理工 | (現場)工場 | 13.5.10 | 現場・工場机上 | 13.5.14 | ○○ | ○○ | ― | プルーフローリング含む |
| 路盤工 | 下層路盤工 | (現場)工場 | 13.5.30 | 現場・工場机上 | 13.6.5 | ○○ | 代理○○ | ― | プルーフローリング含む |
| 路盤工 | 上層路盤工 | (現場)工場 | 13.6.7 | 現場・工場机上 | 13.6.11 | ○○ | ○○ | ― | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 現場工場 | ・　　・ | 現場・工場机上 | ・　　・ | 　 | 　 | 　 | 　 |